Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VI/23/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 14 marca 2007r.

# WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

na lata 2007 – 2009

| Lp. | Nazwa programu | Cel i zadania finansowane z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego | Jednostka organizacyjna realizująca program |  |  | Zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe [w zł] | Wydatki w latach [w zł] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 - 2014 | 28 780 567 | 3 654 668 | 2 920 007 | 4 864 601 |
| I. | Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Domaradz |  |  |  |  |  | 2007 - 2014 | 28 222 677 | 3 568 140 | 2 747 605 | 4 725 999 |
| 1.1 |  | Przedsięwzięcie przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Domaradz oraz poprawy jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Domaradz |  |  | Oczyszczalnia ścieków w m. Domaradz | 2007 - 2009 | 5 496 533 | 3 568 140 | 0 | 1 928 393 |
| 1.2. |  |  | Urząd Gminy Domaradz |  |  | Kanalizacja sanitarna w m. Domaradz | 2007 - 2011 | 10 990 421 | 0 | 2 747 605 | 2 747 605 |
| 1.3. |  |  | Urząd Gminy Domaradz |  |  | Kanalizacja sanitarna w m. Golcowa | 2009 - 2014 | 11 735 722 | 0 | 0 | 50 000,00 |
| II. | Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej |  |  |  |  |  | 2007 - 2010 | 557 890 | 86 528 | 172 402 | 138 602 |
| 2.1 |  | Cel: promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych |  | Urząd Gminy Domaradz | Realizacja zadania polega na: - budowie boiska do siatkówki z nawierzchnią trawiastą. - budowie boiska do piłki ręcznej i nożnej , nawierzchnia ze sztucznej trawy, - boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej - skocznia do skoków w dal, - bieżnia, - ogrodzenie |  | 2007 - 2010 | 557 890 | 86 528 | 172 402 | 138 602 |