Plan Rozwoju Miejscowości

Domaradz

na lata 2007 – 2015

Opracowanie:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl

tel. (016) 676 09 85, fax. (016) 676 09 86

www.parr.pl, e-mail: info@parr.pl

Domaradz lipiec 2007r.

SPIS TREŚCI

I.WPROWADZENIE	4

II.DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIEJSCOWOŚCI  DOMARADZ	5

2.1Krótka charakterystyka miejscowości	5

2.2Rys historyczny miejscowości	7

2.3Położenie geograficzne	9

2.4Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe	10

2.5 Sfera społeczna	13

2.6Sfera gospodarcza	22

2.7Infrastruktura techniczna	24

Infrastruktura drogowa	24

Chodniki i parkingi	25

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 	25

2.8 Dziedzictwo kulturowe i turystyka	29

III.BILANS STRATEGICZNY - ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ	30

IV.WIZJA I KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ	33

V. PLAN WYKONAWCZY PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ	37

Plan wykonawczy Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz na lata 2007-2015 obejmuje planowane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji.	37

5.1Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych	38

5.2Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych	39

5.3Szczegółowy opis wybranych zadań inwestycyjnych	40

VI. SYSTEM REALIZACJI PLANU	44

# WPROWADZENIE

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Obszarem realizacji Planu Rozwoju miejscowości Domaradz jest obszar tej miejscowości.

Programy Rozwoju Miejscowości są zazwyczaj częścią składową prowadzonych od lat przez Jednostki Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju i regionu, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Rozwój i odnowa wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróżnicowanych działań 
z zakresu działalności gospodarczej, kształtowanie w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia m.in. poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Plan Rozwoju Miejscowości Domaradz zaplanowany został na okres 9 najbliższych lat. 
W okresie tym podejmowane będą określone rozwojowe działania inwestycyjne, a także inne o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (np. organizowane imprezy). Podjęcie do realizacji danego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów                  i uzasadnień realizacji zadania, opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów                 i terminów realizacji. Tak przygotowane i określone zadania będą przyjmowane przez zebranie wiejskie i będą stanowić kolejne załączniki do planu.

Opracowany Plan Rozwoju Miejscowości Domaradz na lata 2007-2015 wraz z opisem danego zadania, stanowić będzie nierozerwalny załącznik składanego o dofinansowanie wniosku do różnych instytucji finansujących.

Horyzont czasowy Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz obejmuje okres starej i nowej perspektywy finansowej UE na lata: 2004-2006 i 2007-2013.

Z  uwagi  na  coraz  większe  oczekiwania  ze  strony  mieszkańców, co  do  poprawy   warunków  i  standardu  życia,  wychodzimy  na  przeciw  szansie  jaką  daje  Plan Rozwoju Miejscowości Domaradz na lata 2007-2015.

Plan Rozwoju Miejscowości Domaradz powstał w oparciu o dokumentację i konsultację 
z przedstawicielami Jednostki Samorządu Terytorialnego i analizę przeprowadzoną przez konsultantów Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

# DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIEJSCOWOŚCI  DOMARADZ

## Krótka charakterystyka miejscowości

Gmina Domaradz to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim. Siedziba gminy to Domaradz.

Domaradz to wieś gminna położona jest w południowo wschodniej części województwa podkarpackiego. Miejscowość leży przy drodze krajowej nr 9 Rzeszów – Barwinek (przejście graniczne ze Słowacją). Pozostałe drogi łączące poszczególne sołectwa z gminą mają powierzchnię twardą i są przejezdne w każdych warunkach klimatycznych.

Odległość Domaradza, stolicy gminy , wynosi od Rzeszowa  miasta wojewódzkiego 40 km, od stolicy powiatu Brzozowa 15 km. Powierzchnia gminy wynosi 56,72 km2. Na terenie gminy zamieszkuje - 6222 osoby w 1667 gospodarstwach domowych (wrzesień) średnio na 1 gospodarstwo domowe przypada 3,54 osoby. Przeciętne gospodarstwo rolne ma powierzchnię zaledwie 2,64 ha użytków rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 110 osób/km2..

| Rok | Liczba mieszkańców ogółem | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 6439 | 96 | 87 | +9 |
| 1996 | 6449 | 88 | 86 | +2 |
| 1997 | 6405 | 92 | 79 | +13 |
| 1998 | 6406 | 80 | 70 | +10 |
| 1999 | 6397 | 75 | 71 | +4 |
| 2000 | 6333 | 82 | 77 | +5 |
| 2001 | 6325 | 79 | 68 | +11 |
| 2002 | 6295 | 65 | 73 | -8 |
| 2003 | 6235 | 52 | 69 | -17 |
| 2004 | 6219 | 69 | 70 | -1 |
| 2005 | 6222 | 61 | 64 | -3 |
| 2006 | 6197 | 64 | 54 | +10 |

Źródło: dane Urzędu Gminy

Przez miejscowość przepływa rzeka Stobnica. Gmina Domaradz graniczy: od północy                z gminami Niebylec i Błażowa, od wschodu z gminną  Nozdrzec, od południa z gminą Brzozów i Jasienica Rosielna.

Położenie gminy w obrębie Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego oraz liczne zabytki stwarzają dobre warunki do rekreacji i turystyki. Obfitość lasów, szachownica pól, charakter podgórski i malownicze krajobrazy składają się na atrakcyjność turystyczną gminy. Walory te mogą zaspokoić nawet bardzo wybrednych turystów. Na przeszkodzie traktowania turystyki jako rozwojowej dziedziny gospodarki stoi jednak niski stopień przygotowania gminy do przyjmowania i obsługi turystów. W sytuacji, gdy poważną konkurencję stanowią Bieszczady, Beskid Niski czy tereny Wschodnich Karpat na Słowacji, oferta musi być starannie przygotowana i atrakcyjna. Chodzi tu zarówno o bazę noclegową, gastronomiczną jak i infrastrukturę turystyczną: szlaki piesze, rowerowe, konne, zaplecze sportowe i rekreacyjne oraz łatwo dostępną informację. Przykład sąsiedniej gminy Nozdrzec wskazuje, że taką ofertę zapewnić mogą przy wsparciu gminy np. gospodarstwa agroturystyczne.

Jednym z nielicznych elementów służących turystyce i rekreacji jest przygotowany szlak rowerowy, który zaczyna się w przysiółku Domaradza - Budzisz, przy drodze Rzeszów-Barwinek, około 700 metrów od centrum Domaradza w kierunku Barwinka.  Pierwszy odcinek szlaku prowadzi w dolinę rzeki Stobnica, którą przekracza się już po przejechaniu około 200 m. Tuż za drewnianym mostem skręca się w lewo i jedzie asfaltową dróżką biegnącą u podnóża góry Chyb. Po przejechaniu ok. 1600 m skręca się w prawo w piękną dolinę rzeki Golcówka. Szlak kończy się po przejechaniu 2800 m na rozdrożu w okolicach mostu na rzece Golcówka. Ponadto w trakcie projektowania jest jeszcze jeden szlak rowerowy – pętla, której trasę prezentuje Mapa 2.

Obie trasy mogą być bardzo atrakcyjne zarówno dla mieszkańców Domaradza, jak i dla turystów. Przejeżdżając nimi można podziwiać ciekawe krajobrazy Domaradza oraz piękno przyrody.

Mapa 2 – Trasa projektowanego szlaku rowerowego

Głównymi ośrodkami pracy, usług, administracji, kształcenia i lecznictwa dla mieszkańców gminy jest miasto Brzozów.

## Rys historyczny miejscowości

Badania archeologiczne wykazały, że jeden z obszarów leżących w granicach gromady, nosi nazwę "Grodne", wiążące się ze słowem grodzisko, świadczące o stosunkowo wczesnym powstaniu osady Obecne brzmienie wyrazu Domaradz jest wynikiem etymologicznego przekształcenia się nazwy dawniej używanych jak: Domorad, Domarathsky, Domaraczsky, Domarath i in. Jakkolwiek powstanie nazwy jest nieznane, to przypuszcza się, że pochodzi ona od dawnego nazwiska .

Pierwsza wiadomość o powstaniu wsi pochodzi z aktu lokacyjnego, wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego, datowanego z 1359 roku. Wówczas Domaradz otrzymał ramy administracyjno-gospodarcze prawa magdeburskiego i dotąd był własnością króla. W 1384 roku, Domaradz przeszedł na własność biskupstwa przemyskiego, wchodząc w skład tzw. Klucza Brzozowskiego.

Za czasów zaboru austriackiego, w latach 1863-1890, Domaradz podniesiony został do rangi miasteczka, jednakże późniejsze zubożenie ekonomiczne, spowodowane polityką zaborcy, spowodowało upadek małych miasteczek, a w tym i Domaradza. Wieś leżąca przy trasie z "Cesarskim Traktem", łączącym Węgry z Przemyślem, posiadała karczmę zwaną "Austerią", w której istniała dla podróżujących szansa zmiany zaprzęgu koni. Najstarszym zabytkiem architektonicznym Domaradza jest modrzewiowy, gotycki kościół o pierwotnym jednonawowym układzie architektonicznym którego budowa przypada na drugą połowę XIV wieku. Posiada on z dawna obraz kultem słynący Matki Bożej Nieustającej Pomocy Przy tym kościele już przez 1765 rokiem, istniała szkoła parafialna, której pierwszym nauczycielem był Teofil Gerad - organista. W latach późniejszych, ze względu na dużą rozciągłość wsi, powstały szkoły w "Miasteczku", Domaradzu-Górze i w Zatylu. W 1748 roku, na polecenie ówczesnego biskupa przemyskiego Wacława Sierakowskiego, dokonano lustracji całego Klucza Brzozowskiego, w tym i Domaradza. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że niektóre nazwiska ówczesnych mieszkańców wsi przetrwały do dzisiaj jak: Bober, Gosztyła, Dziedzic, Janusz, Śmigiel i in.

Po przegranej wojnie z najeźdźcą hitlerowskim 1939 roku, nastał ponad czteroletni okres okupacji z wszystkimi jej konsekwencjami - uciskiem materialnym i moralnym ludności. Sporo ludzi zostało wywiezionych do Niemiec na przymusowe roboty, sporo zginęło w obozach koncentracyjnych, wymordowano 32 rodziny żydowskie. W tym okresie powstał spontaniczny ruch oporu głównie Bataliony Chłopskie, które po akcji scaleniowej weszły do Armii Krajowej, oddziały te czynnie przeciwstawiały się okupantowi.

27.07.1944 roku, Domaradz został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej przez wojska Armii Czerwonej. Wyzwolenie przyniosło nie tylko upragnioną wolność lecz również ramy organizacyjne nowo tworzącej się rzeczywistości. Nastąpiła parcelacja majątków dworskich, zlikwidowany został analfabetyzm. W latach 1944-1950 zorganizowane zostało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Zarządu Gminnego, do którego uczęszczało około 130 dziewcząt i chłopców W 1958 roku, po raz pierwszy zabłysło światło elektryczne, powstawały liczne instytucje użyteczności publicznej - Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, Dom Kultury, Agronomówka, Piekarnia, Domy Strażaka, nowe murowane szkoły W latach osiemdziesiątych stanął okazały murowany kościół, na dawnym miejscu "Austerii" pobudowano funkcjonalny budynek administracyjny i in.

Od 1 stycznia 1973 roku, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, utworzona została GMINA DOMARADZ, w skład której weszły wsie: Domaradz, Golcowa i Barycz. W swej ponad sześćsetletniej bogatej w wydarzenia historii Domaradz miał swe wzloty i upadki, jednakże takie cechy jak inicjatywa, skoordynowany wysiłek wspólnoty wiejskiej, dały w efekcie spory dorobek materialny i duchowy.

## Położenie geograficzne

Miejscowość Domaradz jest położona w obrębie Karpat Zachodnich a dokładniej w obrębie Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego. Pogórze Dynowskie obejmuje cały obszar miejscowości. Jest to obszar pogórzy niskich z wyniesionymi pasmami niskich gór. Pogórza średnie są tu nieliczne Zalicza się  go do najbardziej  monotonnego Regionu Pogórza Karpackiego. Składa się on z szerokich, wyrównanych do wysokości 400-500 m npm. Garbów, o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego. Jest to typ pogórza średniego, rozwiniętego na średnio odpornych warstwach jednostki skolskiej – inoceramowych, krośnieńskich i innych.  Podstawową cechą Karpat jest równoległy przebieg grzbietów i obniżeń ( o kierunku NW-SE), który jest wiernym odbiciem budowy geologicznej tego obszaru, tzw. Fliszu karpackiego.  Krajobraz charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Przy braku szerszych obniżeń, zaznacza się tu wyraźnie ukierunkowanie garbów podgórskich i dolin NW-SE. Jedynie w części południowej regionu, na pograniczu z Górami Słonnymi i Dołami Jasielsko – Sanockimi, występuje obszar denudacyjnych obniżeń z odizolowanymi wzniesieniami twardzielcowymi.  Wysokości bezwzględne wahają się od 220 – 590 m npm, względne od 50- 300 m.

Krajobraz charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Przy braku szerszych obniżeń zaznacza się tu wyraźne ukierunkowanie garbów podgórskich i dolin w kierunku NW-SE. Jedynie w części południowej regionu, na pograniczu z Górami Słonnymi i Dołami Jasielsko-Sanockimi, występuje obszar obniżeń terenu. Wysokości bezwzględne wahają się od 220-590 m n.p.m., względne od 50-300 m n.p.m.

Najwyższe wzniesienia występują na terenie miejscowości Golcowa i wahają się na poziomie 455–478 m n.p.m. (Magierów), w miejscowości Barycz na poziomie 480-487 m n.p.m. (Podlas), a w miejscowości Domaradz najwyższe wzniesienia sięgają 405 m n.p.m. (góra Chyb). Cały obszar gminy, wyłączając mały skrawek zachodni położony jest w okolicy poziomicy 300 m n.p.m. Wszystkie miejscowości gminy położone są na terenach podgórskich i pagórkowatych, jedynie część miejscowości Domaradz położona jest w terenie równinnym.

Rys. 1 miejscowość Domaradz na tle Powierzchni poszczególnych sołectw

Mapa 1 – Gmina Domaradz

DOMARADZ

BARYCZ

GOLCOWA

Źródło: Internet

## Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe

Obszar miejscowości nie jest bogaty w zasoby naturalne. Największym bogactwem są lasy o pięknym, zdrowym i bogatym drzewostanie, zasobnym w zwierzynę leśną i runo.  Najczęściej występują tu lasy mieszane z przewagą jodły. W obrębie gminy Domaradz lasy państwowe znajdują się w zasięgach działania dwóch nadleśnictw: nadleśnictwo Brzozów  Strzyżów i Dukla, wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Są to lasy ochronne (głównie wodochronne glebochronne) oraz  gospodarcze. Ich podstawową funkcją jest utrzymanie zdolności retencyjnej kompleksów leśnych i ochrona przed korozją.  Dodatkowo pełnią funkcję klimatyczne oraz turystyczno – wypoczynkowe. Stanowią one doskonałą bazę do organizowania czynnego wypoczynku i rekreacji w oparciu o gospodarstwa agroturystyczne. Zachodnie krańce gminy obejmują Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowych oraz stanowiący jego otulinę Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na terenie gminy bierze początek kilka strumyków i potoków. Stan czystości cieków wodnych jest zróżnicowany i pozostawia wiele do życzenia. U źródeł jest dobry, natomiast w miarę nasilenia się terenów zabudowanych wyraźnie się pogarsza.  W korytach tych cieków często występują dzikie wysypiska śmieci i odpadów gospodarskich. Najgorsza sytuacja w tym zakresie była na rzecze Stobnica, gdzie swoje ujście mają nie tylko wstępnie czyszczone ścieki komunalne z gospodarstw domowych.

W 1997 roku częściowo rozwiązany został problem zanieczyszczania wód Stubnicy              z centrum miejscowości Domaradz, bowiem oddano do użytku biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków  (ELIOT – 150 o wydajności 150 m3/dobę) i sieć kanalizacyjną do której podłączono 86 gospodarstw. Stąd już oczyszczone ścieki Domaradza i w pozostałych miejscowościach wymaga pilnego rozwiązania. Władze Domaradza powinny propagować                i w miarę możliwości  dotować  budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków dla pojedynczych gospodarstw  lub ich zespołów.

Według atlasu klimatycznego Polski gmina Domaradz leży w obrębie najcieplejszego rejonu woj. podkarpackiego. Średnia temperatura jest tu wyższa niż w południowej i wschodniej części województwa. Dotyczy to przede wszystkim terenów wzniesionych powyżej poziomicy 200 m n.p.m. Średnia roczna temperatura powietrza mierzona w Krośnie wynosi 7,5o C, a w okresie wegetacji kształtuje się na poziomie około 14o C.

Okres wegetacji wynosi około 217 dni. Średnio w okresie od 1 kwietnia do 31 października jest 10,2 dni z przymrozkami. Suma opadów jest dość wysoka i wynosi średnio 714 mm, przy czym w okresie wegetacji spada 485 mm deszczu, a w  miesiącach zbioru traw i zbóż tj. czerwiec – sierpień spada do 297 mm. Przyjąć, zatem należy, że gmina Domaradz leży w rejonie o ciepłym i wilgotnym klimacie, korzystnie wpływającym na wzrost i rozwój roślin uprawnych.

Gleby

Gleby gminy Domaradz zaliczane są do typowych gleb bielicowych brunatnych i lessowych. W północnej części gminy na podłożu piaszczysto-żwirowym przy współudziale lasów powstały ubogie w składniki pokarmowe gleby piaszczyste luźne. Na glinach lekkich i piaskach podścielonych glinami przy współudziale lasów mieszanych powstały gleby słabo gliniaste, bogatsze w składniki pokarmowe i o lepszych właściwościach fizyko-chemicznych. Zajmują one niewielką powierzchnię pól uprawnych w północnej części gminy. Najwyższe partie terenu pokrywają gleby powstałe z glin zwałowych przy współudziale lasów mieszanych z przewagą liściastych. Zaliczane są one do lessów i gleb brunatnych. Są to najżyźniejsze gleby na terenie gminy, przy czym zajmują one największe powierzchnie pól. W dolinach cieków wodnych, na szerokich tarasach, na bazie piasków akumulacyjnych powstały gleby błotne i mułowo-bagienne mady. Są to gleby ciężkie do uprawy, lecz znacznie żyźniejsze od gleb bielicowych. Zajmują one dość duże powierzchnie gruntów ornych i trwałych użytków zielonych.

Biorąc pod uwagę rolniczą przydatność występujących na terenie gminy gleb gruntów ornych stwierdzić należy, że zdecydowana ich większość tj. ponad 75% zaliczana jest do IVa i IVb klas bonitacyjnych, przy braku gleb klas o najwyższej produkcyjności (tj. I i II) oraz stosunkowo dużym (17,9%) udziale gleb o najniższej wartości produkcyjnej (tj. V i VI klasy bonitacyjnej). Taka struktura jakościowa klas bonitacyjnych gruntów ornych powoduje, że tworzą one kompleksy glebowe o stosunkowo niskiej przydatności rolniczej. Ponad 51% gleb gruntów ornych zaliczyć można do gleb kompleksu pszennego górskiego, a ponad 36% do zbożowego górskiego kompleksu przydatności rolniczej. Wskazuje to, że na występujących rodzajach gleb i ich klasach bonitacyjnych oraz kompleksach rolniczej przydatności można uprawiać rośliny o nie najwyższych wymaganiach glebowych. W strukturze upraw dominować mogą pszenica, jęczmień, ziemniaki, motylkowe, strączkowe oraz średnio wymagające warzywa, krzewy i drzewa owocowe.

## Sfera społeczna

Jedną z najważniejszych składowych, które wpływają na kształtowanie się procesów rozwojowych zachodzących w miejscowości Domaradz są niewątpliwie jej mieszkańcy. Na terenie gminy zamieszkuje - 6222 osoby w 1667 gospodarstwach domowych  średnio na 1 gospodarstwo domowe przypada 3,54 osoby. Przeciętne gospodarstwo rolne ma powierzchnię zaledwie 2,64 ha użytków rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 110 osób/km2. Liczba mieszkańców w miejscowości Domaradz (na dzień 30.06.2007): 3054 - pobyt stały, 44 pobyt czasowy Razem 3098 osób.

W Domaradzu zlokalizowane są 2 Szkoły Podstawowe i 1 Gimnazjum, w  których zatrudnionych jest 62 osoby (59,31 etatów) Do szkół uczęszczało w 2006/2007r.:

Sz.P Nr 1 - 207 uczniów,

Sz.P Nr 2 -  65 uczniów,

Gimnazjum - 436 uczniów,

Razem:    - 436 uczniów.

W miejscowości Domaradz działają ponadto: Stowarzyszenie na Rzecz  Rozwoju Gminy Domaradz, 3 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP Domaradz, OSP Domaradz-Góra, OSP Domaradz-Poręby), Klub Sportowy LKS "Sokół" w Domaradzu, Kapela Stobniczanie, Orkiestra Dęta przy GOK-u.

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców (stan na 31.12.2006 r.)

Struktura ludności według wieku

| Grupy wiekowe | L a t a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 0 – 18 | 1 773 | 28,00 | 1 756 | 27,77 | 1 768 | 28,08 |
| 19 – 59 | 3 280 | 51,80 | 3 325 | 52,57 | 3 290 | 52,26 |
| 60 – 64 | 240 | 3,78 | 228 | 3,60 | 231 | 3,67 |
| 65 i więcej | 1 040 | 16,42 | 1 016 | 16,06 | 1 006 | 16,00 |
| Ogółem | 6 333 | 100 | 6 325 | 100 | 6 295 | 100 |

Źródło: Urząd Gminy Domaradz

W roku 2006 widoczny jest wzrost przyrostu naturalnego. Według danych otrzymanych z Urzędu Gminy w Domaradzu jest największy przyrost naturalny spośród wszystkich miejscowości Gminy. Dodatni poziom przyrostu naturalnego jest pozytywnym objawem, o ile miejscowość będzie się rozwijać i stwarzać mieszkańcom odpowiednie warunki życia.

Zatrudnienie i Rynek pracy

Tabela 16. Sprawozdanie o rynku pracy - Struktura i bilans bezrobotnych (01.10.2004 - 31.10.2004)

| Wyszczególnienie |  |  |  | Bezrobotni zarejestrowani |  | Bezrobotni, którzy podjęli pracę |  | Bezrobotni zarejestrowani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  | w tym z prawem do zasiłku |  |
|  |  |  |  | w miesiącu sprawozdawczym |  |  |  | w końcu m-ca sprawozdawczego |  |  |  |
|  |  |  |  | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety |
| 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ogółem /w. 02 + 05/ |  |  | 01 | 38 | 12 | 19 | 5 | 706 | 393 | 110 | 35 |
| Osoby | poprzednio pracujące |  | 02 | 25 | 5 | 13 | 2 | 501 | 263 | 101 | 35 |
|  | Z w. 02 | które pracowały do momentu zarejestrowania się | 03 | 20 | 3 | 11 | 2 | 306 | 147 | 83 | 27 |
|  |  | zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 |
|  | dotychczas nie pracujące |  | 05 | 13 | 7 | 6 | 3 | 205 | 130 | 9 | 0 |
| Wybrane kategorie bezrobotnych ( z ogółem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niepełnosprawni |  |  | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Zamieszkali na wsi |  |  | 07 | 38 | 12 | 19 | 5 | 706 | 393 | 110 | 35 |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne |  |  | 08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28 | 9 | 2 |

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy Brzozów

Pomoc społeczna

Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia osobom potrzebującym opieki w miejscu zamieszkania bądź kierowanie ich do Domów Pomocy Społecznej. Gmina też zobowiązana jest ponosić za te osoby koszty pobytu w tych placówkach, jeżeli nie są one w stanie (bądź ich rodziny) opłacić swego pobytu. Bezrobocie, zła sytuacja materialna, pogorszenie stanu zdrowia oraz stały wzrost kosztów utrzymania rodzin są przyczyną wzrostu tzw. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Tabela 17. Liczba rodzin dotkniętych bezrobociem objętych pomocą GOPS

| Wyszczególnienie | Rodziny objęte pomocą przez GOPS ogółem | Rodziny dotknięte bezrobociem objęte pomocą |
| --- | --- | --- |
| 1999 | 441 | 185 |
| 2000 | 472 | 183 |
| 2001 | 447 | 189 |
| 2002 | 429 | 203 |
| 2003 | 430 | 195 |

Źródło: dane Urzędu Gminy

Tabela 18. Powody przyznania pomocy

| Powód trudnej sytuacji życiowej |  | Liczba rodzin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000r. | 2001r. | 2002r. | 2003r. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ubóstwo | 1 | 393 | 297 | 338 | 265 |
| Sieroctwo | 2 | - | - | - | - |
| Bezdomność | 3 | - | - | - | - |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 4 | 47 | 54 | 40 | 33 |
| Bezrobocie | 5 | 183 | 189 | 203 | 195 |
| Niepełnosprawność | 6 | 111 | 105 | 133 | 152 |
| Długotrwała choroba | 7 | 85 | 81 | 100 | 93 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, | 8 | - | 3 | 10 | 4 |

Tabela 19. Typy rodzin objętych pomocą społeczną

|  |  |  |  | Liczba | rodzin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie |  | 2000r. | 2001r. | 2002r. | 2003r. |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Rodziny ogółem | 1 | 472 | 447 | 429 | 430 |
|  | 1 | 2 | 45 | 46 | 46 | 52 |
|  | 2 | 3 | 26 | 41 | 26 | 26 |
| O liczbie | 3 | 4 | 56 | 68 | 44 | 41 |
| osób | 4 | 5 | 142 | 71 | 93 | 92 |
|  | 5 | 6 | 111 | 101 | 87 | 90 |
|  | 6 i więcej | 7 | 92 | 120 | 133 | 129 |
|  | w tym: rodziny z dziećmi ogółem | 8 | 331 | 294 | 294 | 309 |
|  | 1 | 9 | 32 | 42 | 68 | 66 |
|  | 2 | 10 | 125 | 76 | 68 | 108 |
| o liczbie | 3 | 11 | 95 | 75 | 70 | 75 |
| dzieci | 4 | 12 | 42 | 41 | 56 | 40 |
|  | 5 | 13 | 24 | 37 | 20 | 10 |
|  | 6 | 14 | 10 | 16 | 6 | 5 |
|  | 7 i więcej | 15 | 3 | 7 | 6 | 5 |
|  | rodziny niepełne ogółem | 16 | 36 | 24 | 23 | 30 |
|  | 1 | 17 | 13 | 12 | 13 | 11 |
| o liczbie | 2 | 18 | 9 | 2 | 2 | 9 |
| dzieci | 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 4 |
|  | 4 i więcej | 20 | 5 | 3 | 5 | 6 |
|  | rodziny emerytów i rencistów ogółem | 21 | 105 | 45 | 112 | 91 |
|  | 1 | 22 | 45 | 13 | 40 | 18 |
| o liczbie | 2 | 23 | 13 | 16 | 7 | 11 |
| osób | 3 | 24 | 15 | 9 | 9 | 11 |
|  | 4 i więcej | 25 | 32 | 7 | 56 | 51 |

Źródło: dane Urzędu Gminy

Infrastruktura społeczna

Wyznacznikiem struktury zawodowej ludności wiejskiej jest stosunek do ziemi. Posiadanie ziemi, a przede wszystkim wielkość użytkowanego gospodarstwa to podstawowe czynniki, które mają znaczny wpływ na kształtowanie poziomu i struktury zatrudnienia.

Zjawisko bezrobocia jest jednym z najpilniejszych do rozwiązania problemów społecznych, które należy rozwiązać. Problem ten występuje również w miejscowości Domaradz. Bezrobotni z terenu Gminy Domaradz obsługiwani są przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie. Na koniec grudnia 2006 r. w Gminie Domaradz zarejestrowanych było 410 osób bezrobotnych, a w tym 198 kobiet. Prawo do zasiłku miało 80 osób zamieszkujących Gminę.

Liczby te nie oddają jednak faktycznej sytuacji, ponieważ część osób jest dotkniętych bezrobociem ukrytym, pozostających bez pracy są właścicielami gospodarstwa rolnych, które nie zapewniają utrzymania, ale równocześnie wykluczają możliwość rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy.

Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych, zarówno wiekiem, jak i stażem pracy.

Poważnym problemem w ostatnich latach stały się wyjazdy zarobkowe, szczególnie młodych i mobilnych ludzi.

Edukacja

W Domaradzu zlokalizowane są 2 Szkoły Podstawowe i 1 Gimnazjum, w  których zatrudnionych jest 62 osoby (59,31 etatów) Do szkół uczęszczało w 2006/2007r.:

Sz.P Nr 1 - 207 uczniów,

Sz.P Nr 2 -  65 uczniów,

Gimnazjum - 436 uczniów,

Razem:    - 436 uczniów.

Sport

Na terenie gminy działają dwa stowarzyszenia sportowe, które utrzymują drużyny piłki nożnej, są to MKS "Sokół" Domaradz i LKS Golcowa (łącznie z sekcją juniorów). Zadania realizowane przez te stowarzyszenia to głównie podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zapewnienie oferty spędzania wolnego czasu i reprezentowanie miejscowości i gminy na zewnątrz. Realizowane są one poprzez:

- działalność szkoleniowo-treningową;

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

- udział w rozgrywkach ligowych.

Rozwijanie tej działalności nie może odbywać się bez wsparcia gminy. Niezbędne będzie wypracowanie wspólnego kalendarza imprez z placówkami oświaty oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, budowa i wyposażanie obiektów sportowych w specjalistyczny sprzęt sportowy czy zatrudnianie specjalistów trenerów w prowadzonych dyscyplinach.

Opieka zdrowotna i społeczna

Tabela 22. Charakterystyka opieki zdrowotnej

| Liczba mieszkańców przypadająca na: | Gmina Domaradz | Woj. podkarpackie | Polska |
| --- | --- | --- | --- |
| jednego lekarza | 1560,75 | 557 | 468 |
| jednego stomatologa | 3121,50 | 2163 | 2453 |
| jedną pielęgniarkę | 1040,50 | 184 | 198 |
| jedną placówkę | 2081,00 | 5514 | 7456 |

Źródło: dane Urzędu Gminy

Liczba pacjentów wynosząca 2081 na jedną placówkę przy liczbie 7456 w kraju i 5514 w woj. podkarpackim, wskazuje na dużą dostępność podstawowej opieki medycznej, świadczy też o dużym rozdrobnieniu placówek. Może to stwarzać spore problemy finansowe przy ich utrzymaniu.

* Przy opracowaniu rozdziału Aktualna Sytuacja Społeczno-Gospodarcza Gminy wykorzystano niektóre dane zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Domaradz.

Kultura

Najważniejszymi zadaniami GOK w Domaradzu jest rozwijanie społecznej aktywności kulturalnej, podtrzymywanie tradycji kulturowych, integrowanie lokalnej społeczności. Zadania te realizowane są poprzez następujące działania:

- animowanie działalności zespołów folklorystycznych: kapela ludowa „Stobniczanie", kapela podwórkowa  "Batiar", orkiestra dęta GOK;

- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (włączanie młodych instrumentalistów do istniejących amatorskich zespołów artystycznych);

- organizacje imprez przeglądów promujących młode talenty:

      - instrumentalistów;

      - wokalistów;

      - zespoły muzyczne, teatralne i taneczne;

      - recytatorskie;

- tworzenie nowych sekcji, kół zainteresowań:

  - modelarskiej (2004);

  - plastycznej;

  - zwiększanie oferty programowej placówek kultury, organizacja imprez promujących środowisko (spotkania zespołów ludowych, twórców indywidualnych), spotkania z okazji „Dni Domaradza”, „Dożynek gminnych”,

  - współpraca z innymi organizacjami (Rada Kultury Związku Gmin Brzozowskich), instytucjami (gminnymi i miejskimi placówkami kultury) - wymiana kulturalna.

Na najbliższy okres planowane są następujące działania:

- tworzenie nowych form działalności, w tym:

- dziecięcego zespołu tanecznego o profilu ludowym przy klubie "Wspólnota" w GOK Domaradz (2005 r.);

- amatorskich zespołów teatralnych dzieci i młodzieży SP i Gimnazjów (obrzędy regionalne 2005-2009).

Biblioteki

W gminie działają trzy biblioteki, we wszystkich trzech miejscowościach gminy: Baryczy, Domaradzu i Golcowej. Biblioteki pełnią ważną funkcję edukacyjną i kulturową. Mimo dużej konkurencji ze strony mediów, nowoczesnych technik przekazu placówki te mają stałych czytelników. Zadania tych instytucji na najbliższe lata związane będą głównie ze zwiększaniem liczby czytelników, pozyskiwaniem dodatkowych środków na zakup książek, w tym na zwiększenie oferty księgozbioru popularnonaukowego.

## Sfera gospodarcza

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie: miejscowości Domaradz

W Domaradzu zarejestrowanych jest w ewidencji działalności gospodarczej  74 osoby.

Wykaz ważniejszych  firm  z terenu  wsi  D O M A R A D Z

1. Gminna Spółdzielnia  “SCH” Domaradz

36-230 Domaradz

2. “DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy  Dróg      sp. z.o.o

ul. 1 Maja 42

38 - 100  Strzyżów z/s w Domaradzu

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe “PIEKARSTWO”

Marian Urbański  Domaradz 425

4. “AGROMASZ “

Serwis    Sp. z.o.o.

36-230 Domaradz 314

5. Grupa Transportowa  PODKARPACIE

36-230  Domaradz 314

6. Podkarpacki Bank Spółdzielczy

w Sanoku

oddział w  Domaradzu

36-230 Domaradz

7. “Kwiatonek”  Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjno

Transportowa  Bocek Adam

36-230 Domaradz 773

8. Zakład Szklarski

Jantosz Wiesław

36-230 Domaradz

W miejscowości Domaradz działają ponadto: Stowarzyszenie na Rzecz  Rozwoju Gminy Domaradz, 3 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP Domaradz, OSP Domaradz-Góra, OSP Domaradz-Poręby), Klub Sportowy LKS "Sokół" w Domaradzu, Kapela Stobniczanie, Orkiestra Dęta przy GOK-u.

Rolnictwo

Gmina Domaradz posiada zróżnicowane, średnie warunki glebowo-klimatyczne do rozwoju produkcji rolniczej. Wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej znacznie obniża ukształtowanie terenu i zaliczenie znacznej części użytków rolnych do terenów górskich i podgórskich. Stąd w strukturze użytkowania gruntów obok użytków rolnych bardzo istotną rolę odgrywają lasy. Użytki rolne zajmują powierzchnię 3533 ha, co stanowi 62,3%, lasy i grunty leśne 1138 ha, co stanowi 20,1%, a pozostałe grunty tj. grunty pod wodami, pod drogami, zabudową i nieużytki zajmują 1001 ha tj. 17,6% powierzchni ogólnej gminy, która wynosi 5672 ha. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, które zajmują powierzchnię 2582 ha tj. 73,1%, łąki – 318 ha, tj. 9,0%, pastwiska – 633 ha, tj.17,9%. W użytkowaniu rolniczym znajduje się łącznie 3533 ha, z czego 3206 ha tj. prawie 90,7% użytkują właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych, 169 ha tj. 4,8% właściciele działek rolnych do jednego hektara, a 158 ha tj. 4,5% użytkuje sektor publiczny.

Tabela 7. Struktura użytkowania gruntów

| Lp. | Wyszczególnienie | Pow. w ha |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia ogólna gminy | 5672 |
| 2. | Powierzchnia użytków rolnych w gminie | 3533 |
| 3. | Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych | 3206 |
| 4. | Powierzchnia lasów i gruntów leśnych | 1138 |
| 5. | Powierzchnia pozostałych gruntów nieużytków | 1001 |

Źródło: dane Urzędu Gminy

Tabela 8. Dynamika rozwoju gospodarstw rolnych

| Lp. | Wielkości gospodarstw w ha | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 |
| 1. | 1 – 2 | 891 | 888 | 881 |
| 2. | 2 – 5 | 535 | 538 | 545 |
| 3. | 5 – 10 | 34 | 34 | 34 |
| 4. | 10 – 15 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | pow.15 | - | - | - |

Źródło: dane Urzędu Gminy

W ostatnich latach nieznacznie zwiększyła się liczba gospodarstw w przedziale 2-5 ha. W pozostałych przedziałach nie notuje się znaczących zmian. Dane powierzchniowe nie oddają specyfiki dotyczącej rozdrobnienia tych gospodarstw czy rozłogu. Wskaźniki te są niekorzystne. Na to nakładają się niska towarowość, brak kapitału na rozwój, często niskie kwalifikacje zawodowe rolników i zaawansowany wiek. Oczekiwane wsparcie w ramach PROW i SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006” nie następuje w szybkim tempie, a bez wsparcia zewnętrznego gospodarstwa te nie będą w stanie podjąć konkurencji z gospodarstwami z innych regionów Polski.

## Infrastruktura techniczna

## Infrastruktura drogowa

Przez miejscowość Domaradz przebiega droga krajowa nr 9 Radom - Barwinek  do przejścia granicznego w Barwinku, droga wojewódzka nr 884 Przemyśl – Domaradz , oraz droga wojewódzka nr 886 Domaradz – Sanok  w kierunku Bieszczad i przejścia granicznego w Krościenku. Pozostałe drogi łączące poszczególne sołectwa z gminą są drogami powiatowymi  i gminnymi o nawierzchni utwardzonej i bitumicznej.

Tabela 4. Zestawienie dróg publicznych na terenie gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Długość dróg w km |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drogi krajowe | 3,569 |
| 2. | Drogi wojewódzkie | 10,30 |
| 3. | Drogi powiatowe | 21,10 |
| 4. | Drogi gminne | 72,00 |
| 5. | Razem | 106,969 |

Źródło: dane Urzędu Gminy

## Chodniki i parkingi

W roku 2003 został oddany do użytku parking w Domaradzu przy kościele. Powierzchnia parkingu wynosi 3500 m2, pojemność: 90 samochodów osobowych i 20 autokarów. Ponadto do dyspozycji mieszkańców i gości są jeszcze dwa parkingi:

- Domaradz Zatyle – parking z płyt IOMB przy Kościele, o powierzchni 300 m2;

- Domaradz Góra – parking z płyt IOMB przy Kaplicy, o powierzchni 90 m2.

Systematycznie rosnąca liczba samochodów mieszkańców gminy oraz rosnący ruch drogowy powodują, że wybudowane w latach poprzednich parkingi stały się zbyt małe. Jest to szczególnie odczuwalne w miejscach takich jak kościoły, cmentarze, Domy Strażaka czy szkoły.

Na terenie gminy chodniki dla pieszych są wybudowane jedynie przy drodze krajowej Radom – Barwinek na odcinku przebiegającym przez centrum Domaradza. Łączna długość wynosi 1,5 km. Jest to ilość niewystarczająca zważywszy na rosnące natężenie ruchu. Bezpieczeństwo pieszych, szczególnie przy drodze krajowej jest bardzo zagrożone.

## Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Na terenie gminy w miejscowościach Domaradz, Golcowa, Barycz funkcjonują trzy ujęcia wody. Do studni tych podłączona jest gminna sieć wodociągowa, z której korzysta 6% gospodarstw. Podstawowe zaopatrzenie w wodę odbywa się z grawitacyjnych wodociągów zagrodowych bazujących na własnych ujęciach wody ze źródeł stokowych. Z tego źródła zaopatrzenia w wodę korzysta około 80% gospodarstw domowych, głównie 
w miejscowościach Barycz i Golcowa, a także w niektórych przysiółkach Domaradza. Wodociągi te administrowane są przez spółki prywatne. Około 15% gospodarstw korzysta z tradycyjnych studni kopanych.

Do wodociągu w Domaradzu podłączonych jest 17 odbiorców indywidualnych i 10 instytucji oraz podmiotów takich jak Urząd Gminy, Poczta, Policja Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum, OSP, Dom Pielgrzyma Sanktuarium pw. MBNP, oczyszczalnia ścieków, kwiaciarnia, Ośrodek Zdrowia i GOK.

Na terenie miejscowości Domaradz zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków typu „Eliot” o przepustowości 150 m3/d, została oddana do użytku w 1994 roku. Do oczyszczalni podłączonych jest 97 gospodarstw domowych oraz instytucje i firmy takie jak: Urząd Gminy, Poczta, Policja, Dom Nauczyciela, Bank, Dom Handlowy, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Piekarnia, SPZOZ.

- liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych:		425 osób,

- długość sieci kanalizacyjnej w miejscowości:				4,6 km.

Gospodarka wodno-ściekowa

Miejscowość  Domaradz położona jest w obrębie zlewni rzeki Wisłok, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Jej obszar odwadnia rzeka Stobnica wraz z dopływami: Golcówką i szeregiem cieków bez nazwy. Doliny rzek są tu głęboko wcięte w podłoże płaskich i szerokich dolin.

Stobnica należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek woj. podkarpackiego. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód rzeki są ścieki komunalne miasta  i gminy Brzozów, gminy Jasienica Rosielna, oraz wsi Domaradz. Stan sanitarny wód Stobnicy oraz parametry fizyko-chemiczne przesądzają o pozaklasowym jej charakterze. Ostatnio realizowane inwestycje – budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w wymienionych miejscowościach będą sprzyjać poprawie czystości Stobnicy.

Występujące w gminie wody podziemne to głównie wody zbiornika czwartorzędowego (dolinnego) występujące w ośrodku porowym oraz trzeciorzędnego (szczelinowe i szczelinowo-porowe). Oba te zbiorniki pozostają często w związku hydrologicznym, tworząc przypowierzchniowy, pierwszy poziom wód gruntowych. Poziom ten bezpośrednio reaguje na istniejące warunki hydrologiczne a jego wydajność jest bardzo zmienna i uzależniona od wielkości opadów atmosferycznych. Jednocześnie jest to poziom najbardziej narażony na zanieczyszczenia. Ma to swoje uzasadnienie w fakcie, iż jest to zbiornik płytki, w obrębie utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych, słabo lub zupełnie nieizolowany od powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi bądź nieprzepuszczalnymi. Dolina Stobnicy, a właściwie wody wgłębne w jej obrębie, tworzą zbiornik wód podziemnych. Zbiornik ten zaliczony został do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce jako ten, który w przyszłości stanie się jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną wysokiej jakości dla tego regionu. W związku z tym, obszar ten, uznany został za obszar wymagający najwyższej i wysokiej ochrony.

Istnienie w obrębie gminy obszarów najwyższej i wysokiej ochrony wymagać będzie ukierunkowania gospodarowania na ich powierzchni. Podstawowym sposobem zabezpieczenia jest ochrona ich powierzchni przez tworzenie obszarów chronionych (lasy ochronne, obszary ochrony wód powierzchniowych, parki krajobrazowe itp.).

O konieczności ochrony zbiornika wód podziemnych świadczy fakt, iż nie tylko w przyszłości, ale już obecnie stanowi on podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy poprzez indywidualne studnie kopane lub wiercone oraz istniejące wodociągi w Domaradzu, Golcowej i Baryczy.

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód tego zbiornika mogą być niekontrolowane zrzuty ścieków komunalnych, powierzchniowe spływy lub infiltracje wód skażonych bitumitami (pochodne paliw), inne związki chemiczne ze składowisk odpadów lub substancji chemicznych (np. nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, farb, lekarstw itp.)

Segregowanie i gromadzenie selektywne odpadów

W latach ubiegłych gmina nie podejmowała działań zmierzających do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze względów ekonomicznych oraz braku zainteresowania prywatnych firm tą dziedziną.

Zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy do końca 2004 roku prowadzono do ustawionych w różnych punktach gminy, 34 kontenerów KP-7. Odpady te zbierane były w sposób niesegregowany, (zmieszany), a następnie transportowane przez gminę na składowisko odpadów komunalnych w Dukli. Takim systemem zbiórki objęci byli wszyscy mieszkańcy z terenu gminy. Zbiórkę złomu oraz metali kolorowych (np. puszek aluminiowych) mieszkańcy organizują we własnym zakresie odstawiając te surowce do punktów skupu.

Od stycznia 2005r. na terenie gminy jest prowadzona zbiórka selektywna odpadów obejmująca szkło, tworzywa sztuczne, złom i papier. Zbiórka prowadzona jest do kolorowych worków foliowych, które odbierane są przez Firmę „ZAGRODA” ze Strzyżowa oraz Zakład Transportowo Remontowy R. Nogaj, S. Szewczyk w Jasienicy Rosielnej.

Usytuowane zostały również pojemniki (kontenery) o pojemności ok. 1.1 m3 przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Zostały one umieszczone mniej więcej w tych miejscach, gdzie istniały poprzednie kontenery KP-7. Pojemniki są opróżniane w zależności od potrzeb mniej więcej raz w miesiącu.

Zbiórka odpadów na obszarze gminy Domaradz prowadzona jest systemem workowym ,,u źródła” /w workach foliowych/, ze zbiórką oddzielnie odpadów segregowanych.

Gazyfikacja i elektryfikacja

Na terenie gminy w miejscowości Domaradz zlokalizowana jest stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa, zasilana od strony Jasienicy Rosielnej gazociągiem wysokoprężnym P nom 4,0 MPa.

W oparciu o tą sieć zgazyfikowane są siecią przesyłowo-rozdzielczą średnioprężną wszystkie miejscowości gminy. Łączna długość sieci gazowniczej na terenie gminy wynosi 105,2 km, z tego w Baryczy 20,44 km, Domaradzu 52,44 km, Golcowej 32,32 km. Do sieci gazowniczej połączone są 1163 gospodarstwa domowe.

Wykorzystanie gazu w gospodarstwach domowych w poszczególnych miejscowościach jest zróżnicowane. Najwięcej, bo ponad 66 - 68% gospodarstw domowych korzysta z gazu sieciowego w miejscowościach Domaradz i Barycz, natomiast we wsi Golcowa z gazu sieciowego korzysta 46,2% gospodarstw domowych.

## 2.8 Dziedzictwo kulturowe i turystyka

Położenie gminy w obrębie Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego oraz liczne zabytki stwarzają dobre warunki do rekreacji i turystyki. Obfitość lasów, szachownica pól, charakter podgórski i malownicze krajobrazy składają się na atrakcyjność turystyczną gminy. Walory te mogą zaspokoić nawet bardzo wybrednych turystów. Na przeszkodzie traktowania turystyki jako rozwojowej dziedziny gospodarki stoi jednak niski stopień przygotowania gminy do przyjmowania i obsługi turystów. W sytuacji, gdy poważną konkurencję stanowią Bieszczady, Beskid Niski czy tereny Wschodnich Karpat na Słowacji, oferta musi być starannie przygotowana i atrakcyjna. Chodzi tu zarówno o bazę noclegową, gastronomiczną jak i infrastrukturę turystyczną: szlaki piesze, rowerowe, konne, zaplecze sportowe i rekreacyjne oraz łatwo dostępną informację. Przykład sąsiedniej gminy Nozdrzec wskazuje, że taką ofertę zapewnić mogą przy wsparciu gminy np. gospodarstwa agroturystyczne.

Jednym z nielicznych elementów służących turystyce i rekreacji jest przygotowany szlak rowerowy, który zaczyna się w przysiółku Domaradza - Budzisz, przy drodze Rzeszów-Barwinek, około 700 metrów od centrum Domaradza w kierunku Barwinka.  Pierwszy odcinek szlaku prowadzi w dolinę rzeki Stobnica, którą przekracza się już po przejechaniu około 200 m. Tuż za drewnianym mostem skręca się w lewo i jedzie asfaltową dróżką biegnącą u podnóża góry Chyb. Po przejechaniu ok. 1600 m skręca się w prawo w piękną dolinę rzeki Golcówka. Szlak kończy się po przejechaniu 2800 m na rozdrożu w okolicach mostu na rzece Golcówka. Ponadto w trakcie projektowania jest jeszcze jeden szlak rowerowy – pętla, której trasę prezentuje Mapa 2.

Obie trasy mogą być bardzo atrakcyjne zarówno dla mieszkańców Domaradza, jak i dla turystów. Przejeżdżając nimi można podziwiać ciekawe krajobrazy Domaradza oraz piękno przyrody.

# BILANS STRATEGICZNY - ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ

Analiza SWOT miejscowości Domaradz została przygotowana w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy  Domaradz.

Silne strony: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju miejscowości na które bezpośredni wpływ ma Gmina

Słabe strony: Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju miejscowości, na które bezpośredni wpływ ma Gmina

Szanse: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju miejscowości, występowanie których jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu.

Zagrożenia: Zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju miejscowości, których występowanie, jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego wpływu.

W czasie klasyfikacji zjawisk brana była pod uwagę ich wielostronność, w związku, z czym niektóre z nich zostały przyporządkowane kilkakrotnie.

Za zjawiska pozytywne uznawano:

- Niewykorzystany zasób

- Przedmiot dumy

- Źródło sławy

- Pozytywny trend.

Za zjawiska negatywne uznawano:

- Brak czegoś

- Nadmiar czegoś

- Nieefektywność

- Uciążliwość

- Zastój

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - walory krajobrazowo-turystyczne, - zabytki - dobrze rozwinięta sieć gazowa i energetyczna, - powszechna telefonizacja, - trzypoziomowe szkolnictwo (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) - dobre wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, - dynamicznie rozwijająca się działalność kulturalna, - tradycyjne rolnictwo, - umiejętność dbania o kulturę i tradycję lokalną, - położenie nad rzeką - wysoki poziom kultury życia mieszkańców, - dobrze rozwinięty system opieki zdrowotnej i społecznej - umiejscowienie instytucji (urząd gminy, bank, poczta, zakłady), - położenie przy głównej drodze | - zły stan techniczny dróg gminnych, - brak przygotowanych terenów inwestycyjnych, - zły stan techniczny infrastruktury sportowej, - brak sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, - brak urządzeń i obiektów dla rekreacji zimowej, - wysoki poziom bezrobocia, - duża liczba osób długotrwale bezrobotnych - brak ofert inwestycyjnych i działań je promujących - niewystarczająco rozwinięte instrumenty wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, - brak obiektów użytkowych przeznaczonych pod działalność gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw, - mała aktywność w budownictwie mieszkaniowym - mała liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, - słabo rozwinięty rynek pracy - mała liczba zakładów produkcyjnych, - słabo rozwinięta baza turystyczna. |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| - osiedlanie się mieszkańców innych regionów na terenie Domaradza - dobry stan środowiska naturalnego, - zasoby przyrodnicze oraz zabytki sprzyjające rozwojowi turystyki, - korzystne warunki klimatyczne oraz średnia jakość gleb sprzyjająca produkcji rolnej, - rozwój ekologicznej produkcji rolnej, - rozwój agroturystyki, - współpraca z władzami powiatu, - dodatni przyrost naturalny - tworzenie atrakcyjnych programów zatrudnienia dla ludzi młodych, - prowadzenie działalności gospodarczej związanej z turystyką i agroturystyką, - pozyskiwanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw, - poprawa standardu życia poprzez wykorzystywanie środków unijnych, - sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, ze strony rządu i władz wojewódzkich, - zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, - popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze. | - wysokie bezrobocie, - odpływ młodych ludzi do innych regionów lub zagranicę, - duża liczba osób długotrwale bezrobotnych, - wysokie opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - zbyt mało środków w programach dostępnych na infrastrukturę, - zmniejszanie się podmiotów świadczących usług, w związku z migracją ludności. - niechęć inwestorów do lokalizowania się na obszarach słabo rozwiniętych. |

# WIZJA I KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ

Do głównych kierunków rozwoju miejscowości  zaliczyć należy:

- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej,

- Zaspokajanie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców,

- Poprawa atrakcyjności turystycznej Miejscowości.

Powyższe kierunki rozwoju Miejscowości Domaradz zostaną zrealizowane poprzez zagospodarowanie   centrum wsi poprzez modernizację i wyposażenie zaplecza sportowo - kulturalnego. Działania te wpłyną korzystnie na rozwój atrakcyjności kulturalnej, sportowej               i turystycznej Domaradza.

Walory miejscowości wzrosną również poprzez modernizację i wyposażanie zaplecza, które umożliwi mieszkańcom i turystom czynny wypoczynek i rekreację.

WIZJA MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ

„ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI – MODERNIZACJA                      I WYPOSAŻENIE ZAPLECZA SPORTOWO - KULTURALNEGO”

Zakres projektu to ukształtowanie i zagospodarowanie centrum rekreacyjnego i wypoczynkowego miejscowości tj. modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo – kulturalnego

W ramach realizacji projektu realizowane będą następujące zadania:

• usługi:

1.Wykonanie kosztorysu części budowlanej projektu

2. Opracowanie planu rozwoju miejscowości oraz planu rzeczowo-finansowego projektu.

3. Nadzór budowlany.

• roboty budowlane:

1. Remont oświetlenia na zewnątrz

2. Remont budynku świetlicy

| 5.2 Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia w cenach netto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  |  |  |  |
|  |  | jedn. miary | ilość,liczba | Koszt ogółem |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| A** | Remont oświetlenia zewnętrznego |  |  |  |  |  |
| 1*** | wymiana kabla YAKY 4x35 mm2 układanego w gruncie kategorii III-IV -80 - m, , Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowo linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem - szt.5 | m | 80 | 5671,2 |  |  |
| 2 | wymiana słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami | szt | 5 | 6209,4 |  |  |
| 3 | , Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowo linii NN wymiana na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem - | Szt. | 5 | 239,9 |  |  |
| 4 | wymiana latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego | Komp. | 5 | 10021,85 |  |  |
| 5 | wymiana przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x16mm2 z wejściem na słup lub z drabin | przyłącz | 1 | 1020,87 |  |  |
| 6 | wymiana przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16mm2 z wejściem na słup lub z drabin | przyłącz | 1 | 755,53 |  |  |
| 7 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego halogenowego zainstalowanych na trzpieniu słupa | Komp. | 4 | 3490,76 |  |  |
| 8 | Wymiana rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 20 kg z kompletem gniazd jedno i trójfazowych. | Szt. | 1 | 750,79 |  |  |
| A: Razem |  |  |  | 28160,3 |  |  |
| B: Remont budynku świetlicy |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach | M2 | 54, 40 | 917,83 |  |  |
| 2 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo - wapiennej - 10,5 m2 | M | 65,10 | 156,55 |  |  |
| 3 | wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo - wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0,17 m3 | M | 65,10 | 23,03 |  |  |
| 4 | uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo - wapiennej ( wapno gaszone), ścianki grubości 1/2 cegły - 22,58 m2 | M2 | 45,80 | 2582,70 |  |  |
| 5 | wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych | M2 | 45,80 | 2905,86 |  |  |
| 6 | wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych | M2 | 171,53 | 835,64 |  |  |
| 7 | wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | M2 | 171,53 | 5 598,36 |  |  |
| 8 | wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych | M2 | 4,8 | 1 763,86 |  |  |
| 9 | przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton | m | 6,32 | 745,76 |  |  |
| 10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły | Szt. | 28 | 40,04 |  |  |
| 11 | puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o dwóch wylotach | Szt. | 28 | 84,28 |  |  |
| 12 | łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych | Szt. | 7 | 89,67 |  |  |
| 13 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe dwubiegunowe końcowe. obciążalność 10A, przekrój przewodów do 2,5 mm | Szt. | 11 | 207,24 |  |  |
| 14 | tynki wewnętrzne kat. 111/ wapno sucho gaszone/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, z pustaków ceramicznych, gazowych, piano-betonowych na ścianach płaskich pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m | M2 | 217,33 | 4 127,10 |  |  |
| 15 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | M2 | 54,43 | 5 214,06 |  |  |
| 16 | oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. świetlówki compact. | kpl | 16 | 916,80 |  |  |
| 17 | podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | M3 | 6,44 | 1 855,37 |  |  |
| 18 | wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej | m | 11,9 | 119,48 |  |  |
| 19 | rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowych umocowanych na ścianach w budynku mieszkalnych | m | 11,9 | 223,48 |  |  |
| 20 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych baterii, o średnicy nominalnej 15 mm. | Szt. | 6 | 94,62 |  |  |
| 21 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm | Szt. | 1 | 22,51 |  |  |
| 22 | Bateria zmywakowa lub umywalkowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | Szt. | 2 | 316,26 |  |  |
| 23 | urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3 | Kpl. | 1 | 224,69 |  |  |
| 24 | Rurociąg z rur POW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm | m | 9,4 | 241,86 |  |  |
| 25 | rurociągi z POW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach - 10 m; | m | 10 | 300,10 |  |  |
| 26 | Dodatek za podejście odpływowe z rur POW o średnicy 50 mm - 4 szt. | Szt. | 4 | 226,76 |  |  |
| 27 | Dodatek za podejście odpływowe z rur POW o średnicy 110 mm. | Szt. | 2 | 157,00 |  |  |
| 28 | izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa 54,4 m2 | M2 | 54,4 | 1647,78 |  |  |
| 29 | warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na ostro - 54,4 m2 | M2 | 54,4 | 665,86 |  |  |
| 30 | warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 108,8 m2 | M2 | 108,8 | 476,54 |  |  |
| 31 | posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - 54,4 m2 | M2 | 54,4 | 668,03 |  |  |
| 32 | posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych Atlas o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2, - 54,4 m2, | M2 | 54,4 | 7617,61 |  |  |
| 33 | cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 - | m | 65,1 | 1510,32 |  |  |
| 34 | listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych na zap. klejowych | m | 65,1 | 437,47 |  |  |
| 35 | licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża | M2 | 45,8 | 618,30 |  |  |
| 36 | licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | M2 | 45,8 | 3511,03 |  |  |
| 37 | dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną | M2 | 171,53 | 1113,23 |  |  |
| 38 | malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie | M2 | 171,53 | 483,71 |  |  |
| 39 | dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną poliamid | M2 | 54,43 | 374,48 |  |  |
| 40 | malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za każde dalsze malowanie | M2 | 54,43 | 148,59 |  |  |
| 41 | umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | Szt. | 2 | 329,86 |  |  |
| 42 | Ustęp z spłuczką z tworzywa sztucznego | kpl | 2 | 601,42 |  |  |
| 43 | pisuar z zaworem spłukującym | kpl | 2 | 938,24 |  |  |
| 44 | Nagrzewanie elektryczne ścienne | Szt. | 6 | 3581,04 |  |  |
| 45 | Jednospadkowe konstrukcje daszków stalowych | M2 | 6 | 3327,60 |  |  |
| 46 | szklenie zadaszenia płytami poliwęgalnowymi | M2 | 6 | 1133,52 |  |  |
| 47 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 5 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej | M2 | 128,53 | 13 487,94 |  |  |
| 48 | docieplenie ościeży z cegły o szer. 15cm płyt styropianowych przy użyciu gotowej zaprawy klejowej, z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem zaprawy elewacyjnej | M2 | 6,44 | 922,92 |  |  |
| 49 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0, 50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | M2 | 1,22 | 79,56 |  |  |
| 50 | Podbitki z okapów z listew drewnianych | M2 | 24,12 | 2262,21 |  |  |
| 51 | montaż rynien dachowych półokrągłych dachowych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej | m | 24,6 | 838,12 |  |  |
| 52 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z blachy stalowej powlekanej | m | 7,4 | 194,40 |  |  |
| 53 | wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Podbudowa pod kostkę brukową | M3 | 25,2 | 5543,75 |  |  |
| 54 | obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 20,6 | 373,27 |  |  |
| 55 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolorowej o grubości - 6 cm, układanej na podsypce cementowo - pisakowej | M2 | 25,2 | 1887,48 |  |  |
| Suma B | 112 925,49 |  |  |  |  |  |

## V. PLAN WYKONAWCZY PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DOMARADZ

## Plan wykonawczy Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz na lata 2007-2015 obejmuje planowane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji.

Źródłami finansowania Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz będą:

- Środki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2007-2013,

- Środki własne gminy,

- Inne zewnętrzne źródła finansowania.

Programami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, do których będą składane wnioski o dofinansowanie projektów ujętych w planie w szczególności:

- Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

- Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

## Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych

| Lp. | Tytuł projektu | Wartość projektu w PLN | Źródła finansowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wkład własny | Środki UE | Pozostałe źródła |
|  | Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego | 146 506 | 44 433 | 102 073 |  |
|  | Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego – II etap | 435 448 | 132 062 | 303 386 |  |
|  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu | 5 496 533 | 1 099 307 | 4 397 226 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz | 10 990 421 | 2 198 085 | 8 792 336 |  |
|  |  |  | 20 %+ 22% VAT | 80 % netto |  |

## Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych

| Lp. | Tytuł projektu | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego – II etap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Szczegółowy opis wybranych zadań inwestycyjnych

| Karta projektu 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł projektu | Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego |  |  |
| Budżet projektu | 120 086,88 PLN 146 506,00 PLN |  |  |
| Źródła finansowania projektu | Kwota | Procent | Źródło |
|  | 96 069,00 | 80% | SPO ROL (2004-2006) |
|  | 24 017,38 | 20% | Środki własne |
| Opis projektu |  |  |  |
| W ramach realizacji projektu realizowane będą następujące zadania: • usługi: 1.Wykonanie kosztorysu części budowlanej projektu 2. Opracowanie planu rozwoju miejscowości oraz planu rzeczowo-finansowego projektu. 3. Nadzór budowlany. • roboty budowlane: 1. Remont oświetlenia na zewnątrz 2. Remont budynku świetlicy |  |  |  |
| Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi Gminy i województwa |  |  |  |
| Powyższa inwestycja jest zawarta w następujących dokumentach: - Strategia Rozwoju Gminy Domaradz - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy domaradz - Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006 Priorytet: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz modernizacja strukturalna rolnictwa Cel strategiczny 3: Odnowa Wsi i modernizacja przestrzeni wiejskiej Kierunek działania 3: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych i zachowanie dziedzictwa kulturowego |  |  |  |
| Oczekiwane wskaźniki rezultatu |  |  |  |
| Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: - Poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz użytkowników dróg, - Uatrakcyjnienia walorów wypoczynkowych miejscowości Domaradz, - Uatrakcyjnienie walorów rekreacyjno sportowych miejscowości Domaradz, - Poprawy walorów estetycznych centrum Domaradz, - Poprawy jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie jakości funkcji przestrzennych centrum wsi. Ze względu na fakt, iż miejscowość Domaradz jest bardzo atrakcyjna nie tylko pod względem turystycznym wskazana inwestycja jest strategiczna i niezbędna do realizacji, gdyż bezpośrednio wpływa na kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości. |  |  |  |

| Karta projektu 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł projektu | Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego II etap |  |  |
| Budżet projektu | 356 925 PLN /netto/ 435 448 PLN /brutto/ |  |  |
| Źródła finansowania projektu | Kwota | Procent | Źródło |
|  | 285 540 netto | 80% | SPO ROL (2004-2006) |
|  | 71 385 netto | 20% | Środki własne |
| Szczegółowy opis projektu |  |  |  |
| Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Domaradz |  |  |  |
| Powyższa inwestycja jest zawarta w następujących dokumentach: - Strategia Rozwoju Gminy Domaradz - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Domaradz - Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006 Priorytet: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz modernizacja strukturalna rolnictwa Cel strategiczny 3: Odnowa Wsi i modernizacja przestrzeni wiejskiej Kierunek działania 3: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych i zachowanie dziedzictwa kulturowego |  |  |  |
| Oczekiwane wskaźniki rezultatu |  |  |  |
| Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: - Poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz użytkowników dróg, - Uatrakcyjnienia walorów wypoczynkowych miejscowości Domaradz, - Uatrakcyjnienie walorów rekreacyjno sportowych miejscowości Domaradz, - Poprawy walorów estetycznych centrum Domaradz, - Poprawy jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie jakości funkcji przestrzennych centrum wsi. Ze względu na fakt, iż miejscowość Domaradz jest bardzo atrakcyjna nie tylko pod względem turystycznym wskazana inwestycja jest strategiczna i niezbędna do realizacji, gdyż bezpośrednio wpływa na kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości. |  |  |  |

# VI. SYSTEM REALIZACJI PLANU

6.1 Wdrażanie Planu

Plan Rozwoju Miejscowości Domaradz na lata 2007-2015 będzie realizowany 
w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Gminy Domaradz. Plany zadań inwestycyjnych miejscowości Domaradz są komplementarnymi działaniami zawartymi w Strategii Rozwoju dla całej Gminy. Realizacja zarówno Planu jak i Strategii będzie się odbywała przy wykorzystaniu środków finansowych dostępnych o obecnym okresie programowania tj. na lata 2007-2013.

Taki system realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz jak i Strategii pozwala optymalnie wykorzystywać środki własne Gminy przeznaczone na finansowanie swoich działań inwestycyjnych.

Układ instytucjonalny Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz na lata 2007-2015 stanowić będą:

- Wójt Gminy Domaradz

- Rada Gminy Domaradz

- Rada Sołecka.

Wójt Gminy Domaradz

Koordynacja Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz będzie należała do Wójta Gminy Domaradz. Będzie on podejmował decyzje  w zakresie zmian hierarchii projektów, a także będzie decydował o wprowadzaniu nowych projektów. Wójt Gminy Domaradz będzie odpowiedzialny za wykonanie uchwał rady gminy dotyczących planu.

Rada Gminy Domaradz

Ważną rolę w układzie instytucjonalnym wdrażania Planu będzie pełnić Rada Gminy Domaradz, podejmując uchwały w sprawie przyjęcia oraz aktualizacji planu. Na forum rady gminy oraz jej komisjach prezentowane będą sprawozdania z realizacji planu oraz informacje o przygotowywanych aktualizacjach dokumentu.

Rada Sołecka

Do zadań Rady Sołeckiej będzie należało:

- Opiniowanie realizacji planu na podstawie rocznego sprawozdania,

- Zgłaszanie propozycji projektów celem umieszczenia w planie,

- Opiniowanie zmian zgłaszanych do planu,

- Przyjmowanie zadań do realizacji,

- Przyjmowanie planu.

Urząd Gminy w Domaradzu

Do zadań Urzędu Gminy w Domaradzu będzie należało aktualizowanie planu, w tym przedstawienie propozycji zmian planu wynikających ze zmian w poszczególnych projektach, w budżetach lub harmonogramach ich realizacji, które pojawią się w przypadku ogłaszania naborów wniosków. Dodatkowo do zadań urzędu będzie należało aktualizowanie danych statystycznych zawartych w diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej stanowiącej pierwszą część planu.

6.2 Monitoring, sprawozdawczość i promocja

System monitorowania będzie miał na celu określenie stopnia realizacji planu. Raz na rok sporządzone zostanie sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz na lata 2007-2015. Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za realizacje zadań zawartych w planie.  Sprawozdania będą przedstawiane radzie gminy.

Wszelkie informacje dotyczące promocji umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaradz.